南宁市第一人民医院

采购文件

项目名称：南宁市第一人民医院大门连廊装修工程设计

项目编号：

采 购 单 位: 南宁市第一人民医院

2020年11月

目 录

采购公告…………………………………………………………………2

第一章  供应商须知及前附表…………………………………………4

第二章  采购项目技术规格、参数及要求………………………………10

第三章  采购合同格式…………………………………………………11

第四章  评选文件基本格式…………………………………………18

第五章  评审办法………………………………………………………25

南宁市第一人民医院大门连廊装修工程设计

采购公告

南宁市第一人民医院大门连廊装修工程设计 项目拟进行公开采购，现诚邀合格的供应商参加，现将有关事项通知如下：

一、项目名称： 南宁市第一人民医院大门连廊装修工程设计

二、项目编号：

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

设计范围：平面流程设计、室内装饰工程设计、给排水电气工程设计、消防工程设计、智能化工程设计、暖通工程设计及医用气体等。

四、采购预算金额（人民币）： 贰拾叁万 元整（¥ 230000.00 元）

五、供应商资格要求：具备建筑装饰工程设计专项乙级（含乙级以上）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力且具备法人资格的供应商，项目设计负责人具备建筑类或建筑装饰类中级及以上职称。

六、采购文件的获取：

1、时间：2020年11月19日—2020年11月27日（工作日），(每日8：30-12：00；15：00-18：00）；

2、地点：南宁市第一人民医院（南宁市七星路89号）；

3、获取采购文件的方式：法定代表人（持本人身份证原件）或授权委托代理人（持授权委托书原件及本人身份证原件）携带如下资料：(1)营业执照副本；(2)设计资质证书复印件；（3）项目设计负责人身份证复印件、职称证，上述资料均用A4纸印制并加封面按顺序装订成册。经审查合格后方可接受报名，否则将被拒绝。

七、评选文件递交截止时间和地点：

潜在供应商应于2020年11月30 日09：00前，将评选文件密封送交到南宁市第一人民医院（南宁市七星路89号）7号楼9楼902，逾期送达将予以拒收。

八、评选时间及地点：2020年11月30日09：00后，具体时间由采购人另行通知。

地点：南宁市第一人民医院（南宁市七星路89号）

九、联系事项

采购人：南宁市第一人民医院

地址：广西南宁市七星路89号

联系人：彭谢玲    电话：0771-2635910

南宁市第一人民医院

2020年  月  日

第一章 供应商须知及前附表

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：南宁市第一人民医院大门连廊装修工程设计 项目编号： |
| 2 | 1.2 | 要求工期：30个日历日。从设计任务下达，成交人确定并签订设计合同之日起，7个日历日内提交平面方案设计；方案通过后7个日历日内提交效果图方案设计；效果图方案设计通过后16个日历日内提交施工图。 质量标准：合格。 设计范围：平面流程设计、室内装饰工程设计、给排水电气工程设计、消防工程设计、智能化工程设计、暖通工程设计及医用气体等。 设计要求：提交的工程设计文件等应符合国家和广西现行的有关规定及其它现行设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，文件质量要求合格并通过相关行政主管部门审批。 成交后，成交人必须按采购人、有关专家和管理部门的意见，进一步完善设计方案和初步设计，使本项目的设计满足国家现行各级规范和采购的使用要求。 |
| 3 | 2.1 | 供应商资格： 具备建筑装饰工程设计专项乙级（含乙级以上）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力且具备法人资格的供应商，项目设计负责人具备建筑类或建筑装饰类中级及以上职称。 |
| 6 | 16.1 | 评选文件：一套正本，二套副本。 |
| 8 | 21.1 | 评选文件递交截止时间：2020年11月30日上午9时整 评选文件递交至：南宁市第一人民医院7号楼9楼902 |
| 10 | 评选办法：综合评分法 |  |
| 11 | 报价:本项目装修设计费按2002年国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》规定进行报价。 |  |

供应商须知

一、总　则

## 1.范围

1.1采购人就本须知前附表第1项款和第2项款所述项目中的工程设计进行采购，现通过采购方式择优选择设计单位。项目编号和合同名称见本须知前附表第1项款。

1.2 成交人应在本须知前附表第2项款中规定的要求工期前完成此工程。

## 2.供应商的资格

2.1凡参加的设计单位必须满足“前附表第3项”所规定的最低资质等级条件。

2.2供应商并应具备以往类似设计经验和人员和资金、技术等方面有能力执行上述工程。

## 3. 每个供应商只能提交一份评选文件

3.1每个供应商只能提交一份评选文件。

## 4. 评选费用

4.1 供应商应承担其评选文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人对上述费用均不负任何责任。

## 5. 现场踏勘

5.1本项目不统一组织现场踏勘，供应商可自行踏勘。

二、评选文件的编制

7. 评选文件编制基本要求

7.1供应商对评选文件的编制应按要求装订和封装。

7.2供应商提交的评选文件以及供应商与采购人就有关采购的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释评选文件时以翻译文本为主。

7.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

7.4评选文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

7.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

7.6评选文件的组成：评选文件包括价格文件和商务技术文件。

1）承诺书（必须提供）；

2）报价表（必须提供）；

3）技术响应、偏离情况说明表及商务响应表（必须提供）；

4）有效的营业执照副本复印件（必须提供）；

5）法定代表人有效的身份证复印件（必须提供）；

6）法定代表人授权书原件和被授权人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

7）其他资格证明文件的复印件（必须提供）；

8）供应商参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，没有不良信用记录（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图在评选文件中提交，查询时间距评选文件递交截止时间不超过5天）（必须提供）；

9）技术文件；

10）供应商认为需要提供的其他有关资料。

以上有关材料应真实有效，并加盖供应商公章（扫描公章无效）。属于“必须提供”的文件必须与评选文件同时提交。

三、报价要求

9.1本项目的费用为总包干费用，包含成交人实施本项目过程中涉及需要申报、审批、报备等工作所产生的所有费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9.2供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本评选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在评选时被接受，其后果由供应商负责。

9.3供应商须就《采购项目技术规范及要求》中货物和服务内容作完整唯一报价。

四、评选文件的份数、封装和递交

10. 评选文件的份数和封装

10.1供应商应将评选文件正本一份、副本二份密封在信封（或包装袋或包装箱）中。

10.2评选文件的信封（或包装袋或包装箱）封面上应写明：

1）采购项目编号；

2）采购项目名称；

3）供应商名称。

11. 评选文件的递交

11.1所有评选文件应于“第一章 供应商须知前附表”中规定的时间前递交到规定地点。

11.2迟交的评选文件

采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交评选文件截止时间之后收到的任何评选文件。

五、评审的步骤

12.1实质审查

（1）评审小组审查评选文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评审小组在对评选文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对评选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出评选文件的范围或者改变评选文件的实质性内容。
　　未实质性响应采购文件的评选文件按无效处理。

12.2供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，采购活动终止。

六、确定成交人办法

评审小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术分高低顺序排列）确定成交供应商。

七、签订合同

14.成交人在收到成交通知书后，按规定与采购人签订服务合同。

第二章  采购项目技术规格、参数及要求

| 项号 | 服务名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 服务及其他要求： - 验收标准：按国家设计验收标准规范验收； - 提交成果文件期限： 自合同签订之日起30个工作日内完成施工图设计，并提交相关成果文件（自行进行测量工作）； - 合同签订期限：自中标通知书下发后30天内签订完成。 - 提交地点：采购单位指定地点 - 付款应按下列条件进行: 本项目无预付款，中标人向采购人提交整个项目的平面方案设计文件或效果图方案设计文件后30个工作日内，采购人支付合同中标价的50%；中标人向采购人提交整个项目的施工图设计文件并通过审查合格后30个工作日内，支付合同中标价的40%；本工程竣工验收合格后14个工作日内，采购人支付剩余合同款，每次支付款项前，乙方需提供相应金额的增值税发票，否则，甲方有权相应顺延当期的付款时间。 |  |  |

第三章  采购合同格式

- 建设工程设计合同

工程名称：

工程地点：

设计证书等级：

发包人：

设计人：

签订日期：           年    月     日

发包人：

设计人：

本合同由发包人                与设计人         于      年     月    日签署。

鉴于发包人拟建设_              工程_，并通过    年   月   日的中标通知书接受了设计人为本项目设计招标所做的投标，设计单位按照国家计委、建设部联合发布的《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》计算的      的投标报价作为本项目的设计费用。

双方经协商一致达成如下协议：

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

1.4工程设计招标文件（招标编号：                 ）。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、设计内容

2.1项目名称：

2.2项目规模：

以上项目规模为暂定数据，不排除发包人根据项目实际情况要求对项目规模进行较大程度地调整。

2.3本合同设计人的设计任务范围：平面流程设计、室内装饰工程设计、给排水电气工程设计、消防工程设计、智能化工程设计、暖通工程设计及医用气体等。

2．4设计内容包括：

1）平面方案设计（根据发包人提供的项目主体施工图纸、可行性研究报告等相关资料出具平面设计方案提交平面设计方案后组织与使用科室沟通并进行书面确认。）

2）效果图方案设计（主要重点空间效果图，平面设计方案经业主书面确认后完成效果图设计，并根据甲方意见进行修改并进行书面确认。）

3）施工图设计（效果图设计方案经业主书面确认后，完成施工图设计，并根据主管部门和审图单位意见进行修改。）

4）施工配合及其他相关服务（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题、参加试运行考核和竣工验收）。

施工配合的时间从工程项目基础桩开工之日起到工程保修期满为止；

- 设计人应向发包人选择的施工单位说明设计文件的设计意图，在发包人指定的时间内，做好设计文件技术交底和现场控制点交接(交桩)工作等；

- 由于设计人原因需要对原设计文件做出修改时，设计人应无偿并及时完成相应的设计修改；

- 在工程施工期间，设计人在收到发包人或其委托的监理方提出的设计问题后，一般应在24小时内给予书面答复，最迟不应超过48小时；

- 在工程施工期间，设计人应出席由发包人召集，并提前通知的有关会议。为统筹安排，设计人应在收到会议通知后的1天内予以确认，并提供参加会议人员的名单、联系方式及行程安排；所需费用由设计人自理；

- 按照工程进展，设计人应根据工程需要按照发包人要求保证施工现场技术服务，应有设计代表派驻现场（相关约定条款详合同第9.11  其他约定事项），接到通知后相关主要设计人应在24小时内到达现场；

- 在现场各工种之间出现矛盾时协调各工种以找到最佳的能满足各工种需要的解决办法，出齐有关修改图纸，并且负责审核、签字；

- 设计人应按发包人或其委托的监理方要求，参加有关隐蔽工程验收和配套设施交验；参加工程竣工验收，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工；

- 当发包人在项目实施中进行材料和设备的采购、以及选择专业分包单位时，提供必要的技术要求和专业意见；

- 在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

- 参与工程质量事故分折，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原设计建筑图、结构图 | 1 | 方案设计开始前 | 若发包人资料未能按时提供，设计人提交的设计文件时间顺延 |
| 2 | 原设计给排水、电气图 | 1 | 方案设计开始前 |  |
| 3 | 原设计智能化图 | 1 | 方案设计开始前 |  |
| 4 | 发包人对项目的设计要求及相关标准 | 1 | 根据设计进度提前5天提供 |  |
| 5 | 其他设计的基础资料 | 1 | 初步设计前 |  |

- 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序 号 | 资料及文件名称 | 合同工期（日历天） | 份数 （套数） | 提交条件 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面方案设计 | 7 | 2份 | 合同签订后 | 若需向相关部门进行项目汇报时，应由设计人根据实际情况提交相应份数的方案。 |
| 2 | 效果图方案设计 | 7 | 2份 | 平面方案设计审核通过后 |  |
| 3 | 施工图设计 | 16 | 8份 | 效果图方案设计审核通过后 | 施工图设计为.dwg格式 |
| 4 | 提供以上文本电子光盘 | 30 | 2张 | 合同签订后 |  |
| 说明：如果以上总时长超过约定时间，业主将对设计费用根据拖延的时间进行扣减，扣减比例见合同第七条。 |  |  |  |  |  |

4.1设计进度

## 4.1.1设计总进度计划

设计人在本合同签订后一周内应该与发包人协商并提供完整的项目设计工作进度计划，主要内容必须包括以下内容：

1）设计人在设计各个阶段的主要工作内容；

2）阶段性设计成果的提交时间和主要内容；

3）过程中各阶段协调会议和阶段性设计成果汇报会议的时间安排和主要内容。

4.1.2阶段性设计进度计划

各个阶段设计工作开始前，设计人应该在设计工作总进度计划的基础上，就本阶段工作向发包人提供详细计划，包括设计人的详细工作安排、需要发包人配合的详细内容、各专业设计进度和相关协调汇报会的具体时间安排、本阶段内设计文件提交计划等。

4.2设计要求及设计质量

设计要求：

- 尽量选用具有环保、耐久性强、耐腐蚀、易清洁、易保养、不过时等特性的材料；；

- 装修设计必须配合土建设计、室内水电设计和智能化设计，结合功能要求和室内装修配置，完成水电、智能终端布置，确保室内装修面的整洁一致；

- 各层内部设置参见招标文件所附的土建施工图，投标人可根据各层医疗流程和使用要求，适当优化调整布局；设计人对第三方设计的方案、初步设计、施工图（如本工程可能的幕墙设计、智能化、园林景观等图纸）配合发包人审核，并按发包人进度要求，提出书面审核意见，其所发生的相关费用已包含在设计费中。

- 充分考虑周边面貌和现有的医院风格、气息、精心布局、合理安排，使得与医院大环境融为一体，并相得益彰；

- 通过对项目装修设计有效的利用资金，进一步完善医院的环境建设和服务体系建设，提高本院的服务质量和效率，满足广大基层人民群众日益增长的健康和医疗的需求。

## 成果质量要求：

## 1）提交的工程设计文件等应符合国家和广西现行的有关规定及其它现行设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，文件质量要求合格并通过相关行政主管部门审批。

## 2）设计人提交的设计文件，经发包人审核确认，发包人应向设计人签发书面认可文件。

## 4.3设计修改及变更

## 对设计人向发包人提交的设计文件中存在的所有缺陷或不足，设计人应在收到发包人负责对接项目设计工作的部门（投资计划部或总工办）做出的修改书面指示或通知后，立即免费对制作的设计文件进行修改，并在发包人要求的时间内完成并提交。

## 设计人在提供所有设计修改及变更文件的同时，须提供相应的电子文档，工程竣工前一个月，应向发包人移交一份由本项目设计文件制作负责人签署的设计文件修改与变更情况汇总清单和技术文件资料目录。

- 除合同另有规定外，设计人应提交变更工程设计文件，此类设计文件的准备和提交应视为已含入施工配合服务费用中，发包人不再另行支付费用。

## 4.4设计成果交付

## 设计人向发包人提交之设计成果须以中文表述，设计文件应采用中国法定计量单位（即公制）。

## 设计人向发包人提交的设计成果详见但不限于本合同附件“设计成果清单”。

## 设计人以合同及设计成果清单规定的时间、内容和数量将所列设计成果以专人递交方式或邮费付讫快递方式提交发包人，以发包人签收时视为交付。

## 发包人将在收到设计人交付的设计成果（含阶段性成果）后，予以审核确认。经发包人确认后，由发包人将该设计成果报政府审批部门审核、批准。如获批准，发包人将于接到批准通知后书面通知设计人；如经审核发包人未予确认或未获政府审批部门批准，则发包人将书面告知设计人。

第五条设计费计算及支付

5.1 设计费计算

5.1.1 本合同的设计费按照国家计委、建设部联合发布的《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》的     计取，即本合同设计费以《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》规定的计费方式计算的设计费。

5.2设计费支付

5.2.1本项目无预付款；

5.2.2中标人向采购人提交整个项目的平面方案设计文件和效果图方案设计文件后30个工作日内，采购人支付合同中标价的50%；

5.2.3中标人向采购人提交整个项目的施工图设计文件后30个工作日内，支付合同中标价的40%；

5.2.4本工程竣工验收合格后30个工作日内，采购人支付剩余合同款。

第六条 双方责任和义务

6.1 一般责任和义务

6.1.1  安全、保卫与环境保护：设计人在进行外业工作时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如设计人未能采取有效的措施，而发生的与外业工作活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由设计人负责。

6.2 发包人责任与义务

6.2.1  发包人应严格履行基本建设程序，根据建筑市政工程项目的具体情况和技术要求，确定合理的设计工作量及合理的设计周期，并按本合同有关规定及时支付设计费。

6.2.2 发包人应按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提供开展设计工作所需要的经国家有关部门审查批准的前一阶段的全部勘察设计文件、资料及附件、有关的协议、文件等，并对提供的原始资料的完整性负责，原始资料的可靠性由相关提供主体负责并承担相应责任。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

6.2.3 发包人应组织专家或委托咨询审查单位对设计文件和为了满足设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责初步设计、施工图设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

6.2.4 除合同另有规定外，发包人应保护设计人的投标文件、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、或向第三方转让或用于本合同以外的项目。

6.2.5 由于执行发包人的书面指令而造成的设计质量事故应由发包人承担责任。但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

6.2.6  发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.2.7  发包人变更委托设计项目、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需进行重大颠覆性返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，经协商适当向设计人增付设计费。

6.3 设计人责任与义务

6.3.1 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.3.2 根据本工程项目特点，制定项目设计技术要求。

6.3.3 设计阶段，发包人需向上级主管部门进行设计工作汇报时，如需设计人到场，设计人必须全力配合，且应根据发包人的实际需求派遣到场人员。

6.3.4 设计人必须根据各阶段设计批复和建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》、《广西壮族自治区建设工程勘察设计管理条例》规定的设计深度完成下一阶段的设计工作。

设计人的设计文件必须接受发包人或发包人委托的咨询审查单位及发包人的上级行政主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改设计文件直到满足审批为准。

6.3.5 若发包人或发包人上级主管部门认为需要进行技术设计，设计人应根据发包人要求，按建设部《建筑市政工程设计技术管理标准》、《建筑工程设计文件编制深度规定》有关规定编制技术设计文件和修正概算，其费用已包含在相应设计阶段费用之中，发包人不另行支付。

6.3.6 当发包人认为需调用设计人的设计计算书时，设计人必须及时提供。发包人及发包人委托的咨询审查单位、上级主管部门对设计文件的审查并不免除设计人的责任。

6.3.7  人员保证与变更

1 ）设计人应安排投标文件“拟投入本项目设计人员汇总表”（详见合同附件二）中的人员投入项目设计工作，并承诺在设计过程中和施工服务期内保持人员的稳定，不得未经发包人许可擅自变动(详见附表四)。

2 ）如果设计人员不能胜任工作、失职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，设计人应在发包人提出更换通知的7天内派出具有同等资历的本单位设计人员替换；若非因上述原因，设计人有权拒绝。

3 ）设计人的工作进度没有达到设计人投标文件中或合同附件中承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加设计人员，设计人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

6.3.8  设计人在设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则设计人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。

6.3.9  设计人除需承担在工作过程中的决策和指导责任外，对其工作范围外的工作不承担任何责任。

6.3.10 设计人应积极做好优化和限额设计工作，就发包人或有关单位向设计人提出的优化设计方案予以积极、负责的研究和论证，做出令发包人或有关单位满意的结论。若设计人的结论不能令发包人或有关单位满意、且设计人坚持己见，发包人有权委托具有相应资质的其它设计单位做出论证和在确保结构安全度不降低的前提下，合理降低工程投资的优化设计，由此所发生的一切费用及损失将由设计人负担（即发包人可直接从设计人的设计费中核扣）。情节严重的, 发包人有权终止合同。由发包人委托其它设计单位进行优化设计的结果所造成的一切责任由优化单位承担，本合同设计人不承担任何责任。

6.3.11  设计人应在收到发包人或发包人委托单位或上级主管单位提出的一般审查意见后15天（若作重大修改其时限另议）内，完成对设计文件的修改；若超过本款规定的期限，将视为设计人违约，每延期1天，计扣设计人相应阶段设计合同价0.2%的违约金。

设计人必须根据施工图审查单位提出的优化设计意见进行设计优化，经设计人与施工图审查单位双方复核并书面确认可不予优化的除外。设计人不进行复核，也不进行设计优化的，发包人将扣除设计费总额的30％。

6.3.12  设计合理使用年限详见相应工程设计规范。

6.3.13 设计人采用的主要技术标准是：现行国家相关规范标准。

6.3.14 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条违约责任：

7.1在合同履行期间，如发包人根据相关政策文件需终止合同的，设计未开始工作的，最高支付不大于总设计费的4%，已实施设计工作的，按实际完成工作量参照合同约定计算方式支付。设计人自行要求退出的，应赔偿总设计费的4%给发包方。

7.2设计人应对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小(工程质量事故损失程度和责任由当地建设行政主管部门审定)向发包人支付赔偿金，经过双方协商后处理。最高金额不超过总设计费的100%。

7.3因设计深度不够、资料不足、设计质量达不到要求或设计粗糙引起变更过多并且未通过发包人或发包人委托单位或上级主管单位的审查时，发包人有权终止设计合同，取消设计人履行下阶段工作的资格，并可按总设计费的5%--10%计扣设计人的违约金。

7.4发包人应按本合同第5.2条规定节点根据设计方的请款函日期对应相应审批工作日向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.5由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应返还已经收到的设计费。

第八条合同的生效、变更与终止

8.1  合同的生效

合同书自双方签字盖章且收到第一笔定金后所有合同文件生效。设计人工作的开始和完成时间按照合同书的规定执行。

8.2  合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有互相矛盾处，以下面所列先后顺序为准：

8.2.1  双方协商同意的变更、纪要、协议；

8.2.2  本合同书及其附件；

8.2.3  中标通知书；

8.2.4  招标文件（澄清及补遗文件）；

8.2.5  投标书（最终澄清及承诺书）；

8.2.6  项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；

8.3  合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

第九条 其他

9.1法律和法规

本合同必须服从国家现行法律和法规，对合同的解释应以国家现行法律和法规为准。

9.2转包和分包

(1)禁止设计人将本合同规定的设计任务转包。

(2)没有发包人的书面同意，设计人不能将设计工作的任何部分分包。即使得到了发包人的同意，也不应解除设计人根据合同规定应承担的全部责任和义务，设计人应对其分包人的工作负全部责任包括违反国家现行法律和法规应承担的责任。

9.3版权

设计人拥有其设计文件的版权。发包人具有使用权并有权为本工程之目的使用或复制此类文件，事先不需要取得设计人的许可。发包人对所提供的资料及本工程的科研成果拥有版权，未经发包人许可，设计人不得复制在本项目以外使用或出版。但设计人参与研发的科研成果除外。

9.4利益的冲突

除合同另有规定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；设计人不得参与与发包人的利益有冲突的任何活动。

9.5争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在设计人和发包人之间达成一致意见。如未能达成一致，可向南宁市人民法院提起诉讼，法院判决具有最终法律效力，其诉讼费用由败诉方承担，或按判决由双方按比例分担。

9.6  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.7 本合同一式  肆 份，双方各执  贰  份。

9.8 本合同经双方签章后生效。

9.9 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9. 11 其它约定事项：

1、设计现场代表在履行职责期间发生的任何意外人身伤害事故或损失由设计人负责。

2、设计现场代表在履行职责期间发生的衣、食、住、行等费用自行负责。不得以任何理由和任何方式接受施工单位提供的食宿，不得向施工单位索要钱、物，一经发现立即终止合同。

3、设计现场代表应对签署的工程资料文件负责，如发现设计现场代表有恶意弄虚作假行为，第一次发现，罚款2万元，第二次发现，将终止合同。

4、在国家法定节假日内及夜间施工，设计现场代表因履行职责需加班的费用，由设计人自行负责。

5、随着工程的进展，设计单位须派出的现场代表每月在工地现场少于22天的，每日扣设计费2000元。由发包人每月进行考核，如有两个月考核不合格或者不能保证现场技术服务要求的，发包人有权提出更换。

（以下无正文）

（签章页）

| 发包人名称：（盖章） | 设计人名称：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 经办人：（签字） | 委托代理人：（签字） |
| 邮政编码： | 项目技术负责人：（签字） |
| 地址： | 邮政编码： |
| 联系电话： | 地址： |
|  | 联系电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 银行帐号： |

签订日期：     年     月    日

第四章  设计技术标准与规范

本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部、交通部关于工程设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及投标项目所在省(自治区/直辖市)关于工程设计方面的文件、规定。

设计人在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主的指定代表人的同意。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行设计。

设计人在设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》和国家现行的标准、规范进行设计。

第五章   评选文件基本格式

评选文件

采购项目编号：

采购项目名称：

磋商内容：

（供应商名称）

2019年    月    日

一、承诺书（必须提供）；

承  诺  书

南宁市第一人民医院：

依据贵方[南宁市第一人民医院大门连廊装修工程设计/项目编号：]项目采购的邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述评选文件价格文件、技术服务文件正本一份和副本三份。

1. 报价表；

2. 技术响应、偏离情况说明表；

3. 按供应商须知和采购项目技术规范及要求所需提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按评选文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部评选文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与采购有关的一切数据或资料；

4. 与本采购有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

供应商名称（盖章）：

开户银行：                           帐号/行号：

二、报价表（必须提供）报价表

采购项目编号:

采购项目名称:                                               金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 单价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市第一人民大门连廊装修工程设计 | 项 | 1 |  |  |
| 费用合计： 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

供应商名称（盖章）：

日   期：

三 、技术响应、偏离情况说明及商务响应表（必须提供）

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| - 序号 | - 货物（服务）名称 | - 采购文件要求 | - 评选文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

说明：应对照采购文件“第三章 采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

供应商名称（盖章）：

日   期：

商务响应表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项目 | 磋商采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

供应商名称（盖章）：

日   期：

四、有效的营业执照副本复印件（必须提供）

五、法定代表人有效的身份证复印件（必须提供）

六、法定代表人授权书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）

法定代表人授权书

南宁市第一人民医院：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项    目    名   称）采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

被授权人身份证（复印件）粘贴处

七、其他资格证明文件的复印件（必须提供）

八、供应商参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，没有不良信用记录（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图在评选文件中提交，查询时间距评选文件递交截止时间不超过5天）

九、技术文件

十、供应商认为需要提供的其他有关资料

技术文件

项目技术方案（文件自拟）

### 表1 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 资格证书编号 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 注册资本金 |  |  |
| 基本账户银行 |  |  |  | 账号 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子信箱 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

### 表2、项目总负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 身份 证号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已 完 成 项 目 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  |  |  | 担负的技术职务 |

表3  拟投入的人员一览表

| 序号 | 姓名 | 拟担任职务 | 职称 | 专业 | 执业资格或岗位 （培训）证书 |  | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称及（注册）专业 | 证书 编号（和/或注册编号） |  |

技术保障方案（评选文件自拟）

服务方案（评选文件自拟）

服务承诺书（评选文件自拟）

第六章  评选方法

综合评分法

一、评选原则

（一）评审小组构成：本采购项目的评审小组成员由3人以上单数构成。

（二）评选依据：评审小组将以采购文件、供应商的评选文件为评选依据，对供应商的报价、技术、售后、业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评审小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组将作无效处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………30分

有效供应商最低磋商报价

某供应商价格分 =   ----------------------------  ×30分

某供应商有效磋商报价

2、技术分…………………………………………………………………50分

（1）基本分（满分15分）

1、资质条件：企业具备工程设计综合资质或建筑装饰工程设计专项资质甲级资质的得8分，具备建筑装饰工程设计专项乙级资质的得6分。

2、技术能力：项目设计负责人具备建筑类或建筑装饰类中级及以上职称得7分（需提供投标人为其缴纳2020年4月-2020年10月社会保险证明材料及注册建造师资格证书）

（2）技术保障方案分（满分20分）

一档0.1-10分，二档10.1-15分，三档15.1-20分，由评委在打分前集体讨论确定技术保障方案所属档次，在相应档次内由评委独立打分。

（3）服务方案（满分15分）

一档0.1-5分，二档5.1-10分，三档10.1-15分，由评委在打分前集体讨论确定设计方案所属档次，在相应档次内由评委独立打分。

3、信誉业绩分………………………………………………………………20分

供应商具有2016年以来承接同类项目案例的（以合同复印件为准，原件备查）每个案例2分。

总得分 = 1 + 2 + 3

三、成交人确定原则

- 评审小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术分高低顺序排列）确定成交候选人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。